## Slide 1
전자금융거래법 개정 — DT본부장 검토
이사회 보고자료 (렌더러 테스트용 샘플)
DT본부 · 2026-07-14

## Slide 2
결론: 18개월 내 인증체계 전면 재설계 필요
2
• 2027년 1월 시행 — 유예기간 없음
• 우리 은행 + 자회사 2곳 모두 적용 대상
  – 전자금융업 등록 별도 필요
  – 미등록 시 과태료
• 예상 비용 20억, 인증체계가 60% 차지
Notes: 3장까지만 보는 임원을 위해 결론을 맨 앞에 둔다.

## Slide 3
관련 법령 매핑 — 3개 규정 동시 대응
3
자료 | 핵심 조항 | 우리 기관 관련성
전자금융거래법 | 제6조 접근매체 | 인증 체계 재설계
전자금융감독규정 | 제13조 | 로그 보존 5년
신용정보법 | 제32조 | 동의 절차 변경

## Slide 4
인증체계 개편이 비용의 60%
4
Chart: 
| 인증체계 | 로그·감사 | 외부점검
예상 비용(억원) | 12 | 5 | 3
→ 인증체계 개편을 먼저 확정해야 나머지 예산이 확정된다

## Slide 5
대응 로드맵 — Q3 착수해야 시행일을 맞춘다
5
2026 Q3
영향도 분석 · TF 구성
2026 Q4
시스템 설계 · 예산 확보
2027 Q1
구축 · 감독당국 협의
2027.01
규제 시행

## Slide 6
즉시 액션 (Top 3)
6
1. 인증체계 영향도 TF 구성
담당·기한: 디지털개발부 / 7월 내
2. 감독당국 사전 협의 착수
담당·기한: 준법감시부 / 8월
3. 2027년 예산 반영 요청
담당·기한: 경영기획부 / 9월

## Slide 7
감사합니다